| [Marca do Governo do Paraná + SEPL – versão negativa] | [Marca do PSH-PR] |
| --- | --- |

Programa de Segurança Hídrica do Paraná (PSH-PR)

Manual Operativo do Programa

| C3 | Caderno do Componente 3 Redução dos riscos à segurança hídrica para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário Execução: SANEPAR e IAT |
| --- | --- |

[Imagem ilustrativa do caderno, opcional]

Versão 1.0 · [mês] de [ano]

Aprovado pelo [ato nº ___/____ do Coordenador-Geral da UGP], com não objeção do Banco Mundial em [data]

Financiamento: Acordo de Empréstimo nº ____ – BIRD

Ficha técnica

Governador do Estado do Paraná: [nome]

Secretário de Estado do Planejamento: [nome]

Coordenador-Geral da UGP: [nome]

### Equipe de elaboração

Listar por órgão (SEPL/UGP, UTPs e demais), com nome e função. Não usar logos dos órgãos (Guia de Identidade Visual, seção 2.6).

Controle de versões

| Versão | Data | Ato de aprovação | Não objeção do Banco | Alterações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [dd/mm/aaaa] | [ato nº] | [data] | Versão inicial |

Apresentação do caderno

Descrever os objetivos desta publicação e a quem a leitura é indicada (meia página).

Sumário

Lista de figuras

Lista de quadros

Lista de tabelas

Lista de siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| BIRD | Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento |
| MOP | Manual Operativo do Programa |
| PSH-PR | Programa de Segurança Hídrica do Paraná |
| SEPL | Secretaria de Estado do Planejamento |
| UGP | Unidade de Gerenciamento do Programa |
| UTP | [completar] |

Usar a lista única de siglas do MOP e acrescentar apenas as siglas próprias do caderno.

Orientações para elaboração do caderno

Esta página orienta a elaboração do caderno e deve ser apagada na versão final, assim como todas as caixas de orientação.

Usar os estilos do modelo: subcomponente em Título 1; ação em Título da Ação; os 10 itens da ação em Título 3; as etapas em Título 4; texto em Normal.

Ilustrar sempre que possível com mapa cartográfico, mapa mental de processo, fotos, esquemas, organogramas, fluxogramas, gráficos e infográficos, seguindo cores e símbolos do Guia de Identidade Visual.

Toda ilustração, quadro ou tabela tem título acima (estilo Legenda MOP, inserido por Referências › Inserir Legenda) e fonte abaixo (estilo Fonte MOP), e é citada no texto por referência cruzada. Inserir o mais próximo possível do trecho a que se refere.

Tabelas seguem as normas do IBGE: laterais abertas, números alinhados à direita.

Citações no texto e lista de referências conforme ABNT NBR 6023.

Hierarquia: componente → subcomponente → atividade (ex.: Atividade 1.1.1) → ação (ex.: Ação 1.1.1.2) → itens de custo da planilha. Cada ação é descrita com os 10 itens padronizados; a atividade tem apenas uma apresentação curta. Estilos: subcomponente em Título 1, atividade em Título 2, ação em Título da Ação, os 10 itens em Item da Ação e as etapas em Etapa da Ação.

# Componente 3 – Redução dos riscos à segurança hídrica para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Redigir texto corrido, sem subtítulos, que responda às perguntas abaixo. As perguntas orientam a redação e não devem aparecer no texto final.

O quê? Objetivos e metas do componente.

Por quê? Problema a ser enfrentado; motivo, justificativa e relevância; como o componente contribui para a segurança hídrica e para o PDO do PSH-PR, de forma coerente com a teoria da mudança do Caderno Geral. Inserir a figura-síntese do modelo lógico (versão completa no Anexo 01 do caderno).

Onde? Local e abrangência; mapa; critérios de seleção das áreas prioritárias do componente.

Quando? Duração prevista, data de início e data de término.

Quem? Arranjo de gestão e governança do componente; responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas); partes interessadas; beneficiários diretos (público-alvo) e indiretos. No C2, incluir o arranjo específico do subcomponente 2.3 (municípios e colegiados).

Como? Estruturação do componente, indicando sucintamente quais subcomponentes e ações estão previstos (lembrar que serão detalhados em itens específicos). Inserir organograma, infográfico ou mapa mental que represente a estruturação. Indicar as interfaces entre os subcomponentes e com outros componentes.

Quanto custa? Valor do componente por fonte (empréstimo e contrapartida), no quadro-resumo por subcomponente.

Figura  – Modelo lógico do Componente 3 (síntese)

[Inserir figura]

Fonte: [autor] ([ano]).

Quadro  – Custos do Componente 3 por subcomponente e fonte (R$ milhões)

| Subcomponente | Empréstimo BIRD | Contrapartida | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Gestão de riscos em bacias de mananciais de abastecimento público | 42,67 | 154,86 | 197,54 |
| 3.2 Ampliação do acesso a serviços sustentáveis de abastecimento de água e esgotamento sanitário em áreas rurais | 193,60 | 67,15 | 260,75 |
| Total do componente | 236,28 | 222,01 | 458,29 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (valores da versão v2408, a atualizar).

# Subcomponente 3.1 – Gestão de riscos em bacias de mananciais de abastecimento público

Até 2 páginas de texto corrido, sem subtítulos, respondendo só ao que é próprio do subcomponente. As perguntas orientam a redação e não devem aparecer no texto final.

O quê? Objetivos e metas do subcomponente.

Por quê? Problema a ser enfrentado e como o subcomponente contribui para os objetivos do componente.

Onde? Local, abrangência e critérios de seleção da área prioritária do subcomponente; mapa, se diferente do componente.

Quando? Duração prevista, início e término.

Quem? Só se o arranjo, a equipe ou os beneficiários forem diferentes dos do componente.

Como? Estruturação do subcomponente, indicando sucintamente as ações previstas (lembrar que serão detalhadas em itens específicos), com esquema ou quadro.

Quanto custa? Valor total do subcomponente por fonte (empréstimo e contrapartida).

Quadro  – Atividades e ações do Subcomponente 3.1 (R$ milhões)

| Atividade | Ação | Valor |
| --- | --- | --- |
| Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu) |  | 62,11 |
|  | Ação 3.1.1.1 – Reservas Hídricas: complexos de áreas úmidas (wetlands) | 16,44 |
|  | Ação 3.1.1.2 – Canal extravasor: obras de melhoria e contenção de cheias | 27,00 |
|  | Ação 3.1.1.3 – Infraestruturas auxiliares de drenagem e parques urbanos | 13,46 |
|  | Ação 3.1.1.4 – Gerenciamento e supervisão das obras | 5,21 |
| Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais |  | 38,44 |
|  | Ação 3.1.2.1 – Plataforma Infohidro e previsão hidrometeorológica | 18,95 |
|  | Ação 3.1.2.2 – Monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas | 5,73 |
|  | Ação 3.1.2.3 – Monitoramento da qualidade da água bruta nos mananciais | 6,57 |
|  | Ação 3.1.2.4 – Monitoramento biológico de mananciais (DNA ambiental) | 4,80 |
|  | Ação 3.1.2.5 – Informações hidrológicas em rios de interesse da SANEPAR | 2,40 |
| Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais |  | 76,98 |
|  | Ação 3.1.3.1 – Valoração ambiental e pagamento por serviços ambientais | 2,10 |
|  | Ação 3.1.3.2 – Planos de manejo das APAs da Região Metropolitana de Curitiba | 0,60 |
|  | Ação 3.1.3.3 – Manejo sustentável do solo em microbacias | 21,15 |
|  | Ação 3.1.3.4 – Recuperação de áreas de mananciais (TCT SANEPAR e COHAPAR) | 1,30 |
|  | Ação 3.1.3.5 – Fundo Azul | 51,84 |
| Atividade 3.1.4 – Implementar os Planos de Ação de Emergência das barragens |  | 20,00 |
|  | Ação 3.1.4.1 – PAE das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II | 20,00 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

## Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu)

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(a) e 3.1(b); nota técnica: NT S2.2 P.1 – Recuperação e conservação ambiental do Alto Iguaçu (rev. mar/2026) e nota complementar (nov/2025); NT 001/2025 GHID/DMA – Reservas Hídricas do Iguaçu.

Valor da atividade: R$ 62,11 milhões (empréstimo BIRD: R$ 42,67 milhões; contrapartida: R$ 19,44 milhões).

Ações: 3.1.1.1 Reservas Hídricas: complexos de áreas úmidas (wetlands); 3.1.1.2 Canal extravasor: obras de melhoria e contenção de cheias; 3.1.1.3 Infraestruturas auxiliares de drenagem e parques urbanos; 3.1.1.4 Gerenciamento e supervisão das obras.

Ação 3.1.1.1 – Reservas Hídricas: complexos de áreas úmidas (wetlands)

Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu) · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(a) e 3.1(b) · Nota técnica: NT S2.2 P.1 – Recuperação e conservação ambiental do Alto Iguaçu (rev. mar/2026) e nota complementar (nov/2025); NT 001/2025 GHID/DMA – Reservas Hídricas do Iguaçu.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 16,44 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 16,44 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Implantação dos complexos de wetlands totalizando 246 ha – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.1.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.1.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantação dos complexos de wetlands totalizando 246 ha | ha |  |  |  |  |  |  |  | 246 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.1.2 – Canal extravasor: obras de melhoria e contenção de cheias

Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu) · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(a) e 3.1(b) · Nota técnica: NT S2.2 P.1 – Recuperação e conservação ambiental do Alto Iguaçu (rev. mar/2026) e nota complementar (nov/2025); NT 001/2025 GHID/DMA – Reservas Hídricas do Iguaçu.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 27,00 milhões (empréstimo BIRD: R$ 27,00 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Canal de drenagem – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.1.2

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.1.2

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canal de drenagem | obra |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.1.3 – Infraestruturas auxiliares de drenagem e parques urbanos

Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu) · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(a) e 3.1(b) · Nota técnica: NT S2.2 P.1 – Recuperação e conservação ambiental do Alto Iguaçu (rev. mar/2026) e nota complementar (nov/2025); NT 001/2025 GHID/DMA – Reservas Hídricas do Iguaçu.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 13,46 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,47 milhões; contrapartida: R$ 3,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Obras de drenagem, controle de cheias e parque linear – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.1.3

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.1.3

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obras de drenagem, controle de cheias e parque linear | obras |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.1.4 – Gerenciamento e supervisão das obras

Atividade 3.1.1 – Recuperar e conservar o Alto Iguaçu (Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu) · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(a) e 3.1(b) · Nota técnica: NT S2.2 P.1 – Recuperação e conservação ambiental do Alto Iguaçu (rev. mar/2026) e nota complementar (nov/2025); NT 001/2025 GHID/DMA – Reservas Hídricas do Iguaçu.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 5,21 milhões (empréstimo BIRD: R$ 5,21 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Gerenciamento e supervisão de obras – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.1.4

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.1.4

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento e supervisão de obras | contrato |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

## Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c); nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

Valor da atividade: R$ 38,44 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 38,44 milhões).

Ações: 3.1.2.1 Plataforma Infohidro e previsão hidrometeorológica; 3.1.2.2 Monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas; 3.1.2.3 Monitoramento da qualidade da água bruta nos mananciais; 3.1.2.4 Monitoramento biológico de mananciais (DNA ambiental); 3.1.2.5 Informações hidrológicas em rios de interesse da SANEPAR.

Ação 3.1.2.1 – Plataforma Infohidro e previsão hidrometeorológica

Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 18,95 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 18,95 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Dados do INFOHIDRO acessíveis no banco de dados e disponíveis para consulta pública – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.2.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.2.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados do INFOHIDRO acessíveis no banco de dados e disponíveis para consulta pública | plataforma |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.2.2 – Monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas

Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 5,73 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 5,73 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Metodologia para avaliação e monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.2.2

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.2.2

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodologia para avaliação e monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas | metodologia |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.2.3 – Monitoramento da qualidade da água bruta nos mananciais

Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 6,57 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 6,57 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Dados das coletas e análises de qualidade da água in natura em mananciais – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.2.3

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.2.3

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados das coletas e análises de qualidade da água in natura em mananciais | programa |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.2.4 – Monitoramento biológico de mananciais (DNA ambiental)

Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 4,80 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 4,80 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Análises de monitoramento biológico de mananciais/DNA – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.2.4

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.2.4

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análises de monitoramento biológico de mananciais/DNA | programa |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.2.5 – Informações hidrológicas em rios de interesse da SANEPAR

Atividade 3.1.2 – Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(c) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Monitoramento).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 2,40 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 2,40 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Metodologia para geração de informações hidrológicas em rios de interesse da Companhia – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.2.5

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.2.5

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodologia para geração de informações hidrológicas em rios de interesse da Companhia | metodologia |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

## Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d); nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

Valor da atividade: R$ 76,98 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 76,98 milhões).

Ações: 3.1.3.1 Valoração ambiental e pagamento por serviços ambientais; 3.1.3.2 Planos de manejo das APAs da Região Metropolitana de Curitiba; 3.1.3.3 Manejo sustentável do solo em microbacias; 3.1.3.4 Recuperação de áreas de mananciais (TCT SANEPAR e COHAPAR); 3.1.3.5 Fundo Azul.

Ação 3.1.3.1 – Valoração ambiental e pagamento por serviços ambientais

Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 2,10 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 2,10 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Metodologia de valoração ambiental: compensação/pagamentos por serviços ambientais – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.3.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.3.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodologia de valoração ambiental: compensação/pagamentos por serviços ambientais | metodologia |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.3.2 – Planos de manejo das APAs da Região Metropolitana de Curitiba

Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 0,60 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 0,60 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Planos de Manejo das APA´s da Região Metropolitana de Curitiba – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.3.2

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.3.2

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planos de Manejo das APA´s da Região Metropolitana de Curitiba | planos |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.3.3 – Manejo sustentável do solo em microbacias

Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 21,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 21,15 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Metodologia de manejo sustentável de solo em microbacias e implantação de UR´s – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.3.3

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.3.3

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodologia de manejo sustentável de solo em microbacias e implantação de UR´s | microbacias |  |  |  |  |  |  |  | 135 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.3.4 – Recuperação de áreas de mananciais (TCT SANEPAR e COHAPAR)

Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 1,30 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 1,30 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Projeto de recuperação ambiental Sanepar e Cohapar – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.3.4

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.3.4

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de recuperação ambiental Sanepar e Cohapar | projetos |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.1.3.5 – Fundo Azul

Atividade 3.1.3 – Elaborar estudos, planos, metodologias e instrumentos para reduzir pressões sobre os mananciais · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(d) · Nota técnica: NT SANEPAR – Monitoramento e Conservação (parte Conservação); NT Recuperação de mananciais – TCT SANEPAR e COHAPAR; NT Fundo Azul.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 51,84 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 51,84 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Compensação ambiental por meio do Fundo Azul – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.3.5

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.3.5

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compensação ambiental por meio do Fundo Azul | fundo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

## Atividade 3.1.4 – Implementar os Planos de Ação de Emergência das barragens

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(e); nota técnica: Relatório Técnico nº 001/2025 – GDOP/SANEPAR.

Valor da atividade: R$ 20,00 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 20,00 milhões).

Ações: 3.1.4.1 PAE das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II.

Ação 3.1.4.1 – PAE das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II

Atividade 3.1.4 – Implementar os Planos de Ação de Emergência das barragens · Acordo de Empréstimo, Parte 3.1(e) · Nota técnica: Relatório Técnico nº 001/2025 – GDOP/SANEPAR.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 20,00 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 20,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Planos de Ação de Emergência – PAE das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.1.4.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.1.4.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planos de Ação de Emergência – PAE das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II | PAEs |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

# Subcomponente 3.2 – Ampliação do acesso a serviços sustentáveis de abastecimento de água e esgotamento sanitário em áreas rurais

Até 2 páginas de texto corrido, sem subtítulos, respondendo só ao que é próprio do subcomponente. As perguntas orientam a redação e não devem aparecer no texto final.

O quê? Objetivos e metas do subcomponente.

Por quê? Problema a ser enfrentado e como o subcomponente contribui para os objetivos do componente.

Onde? Local, abrangência e critérios de seleção da área prioritária do subcomponente; mapa, se diferente do componente.

Quando? Duração prevista, início e término.

Quem? Só se o arranjo, a equipe ou os beneficiários forem diferentes dos do componente.

Como? Estruturação do subcomponente, indicando sucintamente as ações previstas (lembrar que serão detalhadas em itens específicos), com esquema ou quadro.

Quanto custa? Valor total do subcomponente por fonte (empréstimo e contrapartida).

Quadro  – Atividades e ações do Subcomponente 3.2 (R$ milhões)

| Atividade | Ação | Valor |
| --- | --- | --- |
| Atividade 3.2.1 – Formular a política e o plano estadual de saneamento rural |  | 10,60 |
|  | Ação 3.2.1.1 – Política e Plano Estadual de Saneamento Rural | 10,60 |
| Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas |  | 250,15 |
|  | Ação 3.2.2.1 – Implantação dos modelos de gestão | 6,90 |
|  | Ação 3.2.2.2 – Trabalho técnico-social | 6,47 |
|  | Ação 3.2.2.3 – Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água | 107,90 |
|  | Ação 3.2.2.4 – Programa Sanepar Rural | 67,15 |
|  | Ação 3.2.2.5 – Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água | 32,54 |
|  | Ação 3.2.2.6 – Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área do IDR-Paraná) | 18,40 |
|  | Ação 3.2.2.7 – Supervisão e gerenciamento das obras | 10,79 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

Atividade 3.2.1: responsável oficial SEPL; execução pela SECID por Termo de Cooperação; texto redigido pela SECID.

## Atividade 3.2.1 – Formular a política e o plano estadual de saneamento rural

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(a); nota técnica: — (nota técnica não recebida; responsável SEPL, execução SECID por Termo de Cooperação).

Valor da atividade: R$ 10,60 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,60 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões).

Ações: 3.2.1.1 Política e Plano Estadual de Saneamento Rural.

Ação 3.2.1.1 – Política e Plano Estadual de Saneamento Rural

Atividade 3.2.1 – Formular a política e o plano estadual de saneamento rural · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(a) · Nota técnica: — (nota técnica não recebida; responsável SEPL, execução SECID por Termo de Cooperação).

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 10,60 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,60 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Politica e plano estadual de saneamento rural – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.1.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.1.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politica e plano estadual de saneamento rural | política e plano |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

## Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas

Apresentação da atividade, em até meia página: objetivo comum às ações, nota técnica de origem e como as ações se articulam. O detalhamento operacional fica em cada ação.

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b); nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

Valor da atividade: R$ 250,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 183,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões).

Ações: 3.2.2.1 Implantação dos modelos de gestão; 3.2.2.2 Trabalho técnico-social; 3.2.2.3 Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água; 3.2.2.4 Programa Sanepar Rural; 3.2.2.5 Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água; 3.2.2.6 Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área do IDR-Paraná); 3.2.2.7 Supervisão e gerenciamento das obras.

Ação 3.2.2.1 – Implantação dos modelos de gestão

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 6,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Sistema coletivo de de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.1

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.1

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema coletivo de de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes | unidades |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.2 – Trabalho técnico-social

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 6,47 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,47 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Trabalho técnico e social – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.2

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.2

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalho técnico e social | profissionais-mês |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.3 – Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 107,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 107,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Sistemas coletivos de abastecimento de água – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.3

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.3

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas coletivos de abastecimento de água | sistemas |  |  |  |  |  |  |  | 83 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.4 – Programa Sanepar Rural

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 67,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Sistemas coletivos de abastecimento de água – contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.4

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.4

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas coletivos de abastecimento de água | sistemas |  |  |  |  |  |  |  | 222 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.5 – Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 32,54 milhões (empréstimo BIRD: R$ 32,54 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Sistema individual de tratamento de efluentes – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.5

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.5

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema individual de tratamento de efluentes | domicílios |  |  |  |  |  |  |  | 4.067 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.6 – Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área do IDR-Paraná)

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 18,40 milhões (empréstimo BIRD: R$ 18,40 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Sistema individual de tratamento de efluentes – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.6

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.6

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema individual de tratamento de efluentes | domicílios |  |  |  |  |  |  |  | 2.300 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Ação 3.2.2.7 – Supervisão e gerenciamento das obras

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas · Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b) · Nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (exemplo de ação, 2026); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural.

1. Contextualização

Objetivos da ação.

Problema a ser enfrentado: motivo, justificativa e relevância.

Como a ação contribui para os objetivos da atividade e do subcomponente (1 parágrafo; a contribuição ao componente e ao PSH-PR já está no texto do componente).

Escopo: o que a ação inclui e o que não inclui.

Valor previsto: R$ 10,79 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,79 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

Critérios de seleção da área.

Área selecionada: mapa cartográfico da área de atuação, descrição e caracterização.

Nas ações listadas no item (j) do Acordo de Empréstimo, identificar os locais.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

Arranjo de gestão e governança da ação: responsabilidade e equipe (instituição › diretoria › gerência, sem nomes de pessoas).

Partes interessadas: coexecutores e intervenientes.

Beneficiários diretos (público-alvo e critérios de seleção) e indiretos.

4. Processo de execução operacional

Descrever uma visão geral da ação, idealmente apoiada por um fluxograma, apresentando em sequência as etapas necessárias.

Demonstrar os requisitos (entradas), o processo (conjunto de etapas) e os produtos almejados (saídas).

Detalhar cada etapa em subitem (estilo Etapa da Ação). O último subitem é sempre a modalidade de execução.

4.1 Etapa 1: [nome da etapa]

Entradas, atividades, responsáveis e produto da etapa.

4.n Modalidade de execução

Para cada item de custo: licitação (remissão ao Caderno de Aquisições), execução direta, convênio ou Termo de Cooperação; indicar a fonte (empréstimo ou contrapartida). Itens: Supervisão e gerenciamento de obras – BIRD.

5. Matriz de responsabilidades

Indicar as partes envolvidas e o papel de cada uma em cada etapa da ação, no quadro abaixo.

R = executa (pode haver mais de um); A = aprova ou valida o produto (um por etapa); C = é consultado antes; I = é informado depois. Quem planeja, supervisiona ou monitora é R da etapa correspondente.

Quadro  – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.7

| Parte | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UTP] |  |  |  |  |  |
| [UGP] |  |  |  |  |  |
| [parte] |  |  |  |  |  |

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro  – Metas anuais da Ação 3.2.2.7

| Produto | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisão e gerenciamento de obras | profissionais-mês |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Referências

Notas técnicas de origem das atividades e demais documentos citados, conforme ABNT NBR 6023.

Glossário complementar

Só os termos próprios do componente; os gerais estão no Anexo CG-01.

# Anexos

## Anexo C3-01 – Modelo lógico do Componente 3

Versão completa do modelo lógico.

## Anexo C3-nn – [Quadros operacionais das ações]

Etapas, produtos, evidências, responsáveis e critérios de validação, quando forem extensos demais para o texto da ação.